# GazeDash — Planificación (v0.3)

Última actualización: 25/06/2026

## Problema y enfoque vigente

El problema central es ofrecer una forma accesible y económica de interactuar con una computadora usando hardware común (cámara web). La solución actual prioriza gestos faciales configurables y movimiento de nariz como joystick alternativo al mouse.

El foco técnico ya no es solo seguimiento ocular. El control funcional del cursor se apoya en la nariz como joystick; la estimación de mirada queda como línea futura.

La versión 0.3 agrega arbitraje de gestos, puntajes de confianza, diagnóstico en vivo, logs de sesión y perfiles especializados para accesibilidad y juegos simples.

## Alcance real del MVP actual (v0.3)

| Funcionalidad | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Aplicación principal | ✅ Hecha | Ventana CustomTkinter con sidebar + 4 vistas embebidas (Inicio, Config, Calibración, Voz), mini overlay arrastrable. |
| Detección facial | ✅ Hecha | MediaPipe Face Landmarker con landmarks, blendshapes y métricas relevantes. |
| Gestos faciales | ✅ Hecha / en ajuste | Detecta boca, sonrisa, cejas, guiño, ojos abiertos y nariz. Debounce, calibración neutral adaptativa y gesture_scores (confidence, margin, active_raw). |
| Arbitraje de gestos | ✅ Hecho | GestureArbiter resuelve conflictos por grupo, aplica estabilidad temporal y modo realtime para baja latencia en key_hold y hotkey. |
| Mapeo gesto → acción | ✅ Hecha | Soporta hotkey (pulsación única) y key_hold (tecla sostenida). Configurable por gesto desde la UI con switch 'Mantener'. |
| Mouse por nariz | ✅ Hecha | Movimiento relativo con centro recalibrable, zona muerta, velocidad y suavizado. Toggle en Config. |
| Clic por guiño | ✅ Hecha | Click izquierdo/derecho con guiños unilaterales y cooldown. |
| Perfiles | ✅ Hecha | Tres perfiles: navegacion, accesibilidad_pc, juego_simple. Cada uno con gestos, umbrales, mouse y cooldown propios. |
| Cooldown configurable | ✅ Hecho | gesture_cooldown global (default 0.3 s) con override por perfil. El perfil juego_simple usa 0.15 s. |
| Calibración de umbrales | ✅ Hecha | Vista embebida con grid de sliders por gesto, guardar/restaurar/auto-calibrar. |
| Feedback visual de voz | ✅ Hecho | Panel 'Voz en vivo' en Inicio + panel en mini overlay: estado/módulo/comando/advertencia de confianza baja. |
| Control de voz | ⚠️ Parcial | Arquitectura ML + máquina de estados completa. Requiere modelos .pkl en assets/models/modelos_v2/. |
| Toggle voz/mouse desde Config | ✅ Hecho | CTkSwitch persistente con efecto inmediato para ambos módulos. |
| Diagnóstico de gestos en vivo | ✅ Hecho | Tarjeta en Inicio: ganador, crudos, descartados, frames de activación por grupo. |
| Logs JSONL de diagnóstico | ✅ Hecho | GestureDiagnosticsLogger guarda eventos por sesión con perfil, gesto y debug completo. |
| Tests automatizados | ⚠️ Parcial | Suite de tests para GestureArbiter, gesture_scores, diagnostics logger y latencia. Faltan tests de UI y voz. |
| Control por mirada real | 🔲 Pendiente | Módulos placeholder. No es parte del MVP actual. |

## Historias de usuario

| ID | Historia | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Como usuario quiero ver la cámara y el gesto detectado. | Alta | ✅ Hecha |
| HU2 | Como usuario quiero controlar el cursor con movimientos de nariz. | Alta | ✅ Hecha |
| HU3 | Como usuario quiero hacer clic con guiños. | Alta | ✅ Hecha |
| HU4 | Como usuario quiero asignar gestos faciales a combinaciones de teclas. | Alta | ✅ Hecha |
| HU5 | Como usuario quiero elegir entre pulsar una tecla o mantenerla presionada por gesto. | Alta | ✅ Hecha |
| HU6 | Como usuario quiero perfiles distintos para cambiar sensibilidad y acciones según la tarea. | Media | ✅ Hecha |
| HU7 | Como usuario quiero un perfil listo para jugar juegos simples con el menor retardo posible. | Media | ✅ Hecha |
| HU8 | Como usuario quiero recalibrar el centro del mouse al cambiar de postura. | Alta | ✅ Hecha |
| HU9 | Como usuario quiero ajustar umbrales para evitar activaciones involuntarias. | Alta | ✅ Hecha |
| HU10 | Como usuario quiero ver qué gestos detectó el sistema y por qué eligió uno sobre otro. | Media | ✅ Hecha |
| HU11 | Como usuario quiero feedback visual del estado del sistema de voz. | Alta | ✅ Hecha |
| HU12 | Como usuario quiero habilitar/deshabilitar voz y mouse desde Config. | Alta | ✅ Hecha |
| HU13 | Como usuario quiero comandos de voz opcionales para acciones frecuentes. | Media | ⚠️ Parcial |
| HU14 | Como usuario quiero controlar el cursor con mirada real. | Media | 🔲 Pendiente |
| HU15 | Como dev quiero pruebas automatizadas de gestos, config y acciones. | Alta técnica | ⚠️ Parcial |

## Requerimientos funcionales actualizados

| ID | Requerimiento | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF1 | Abrir app con preview de cámara y estado del controlador. | Alta | ✅ Cumplido |
| RF2 | Detectar rostro y métricas faciales en tiempo real. | Alta | ✅ Cumplido |
| RF3 | Detectar gestos faciales sobre una línea base neutral. | Alta | ✅ Cumplido con ajustes |
| RF4 | Ejecutar hotkeys configurables al detectar gestos. | Alta | ✅ Cumplido |
| RF5 | Sostener teclas mientras dura un gesto (key_hold). | Alta | ✅ Cumplido |
| RF6 | Resolver conflictos entre gestos similares antes de ejecutar. | Alta | ✅ Cumplido — GestureArbiter |
| RF7 | Mover cursor por nariz como joystick asistivo. | Alta | ✅ Cumplido |
| RF8 | Ejecutar click por guiño. | Alta | ✅ Cumplido |
| RF9 | Guardar perfiles, umbrales, acciones y parámetros del mouse. | Alta | ✅ Cumplido |
| RF10 | Calibrar umbrales desde la UI. | Media | ✅ Cumplido — vista embebida |
| RF11 | Mostrar feedback visual del módulo de voz en tiempo real. | Alta | ✅ Cumplido |
| RF12 | Activar/desactivar voz y mouse desde Configuración. | Alta | ✅ Cumplido |
| RF13 | Mostrar diagnóstico en vivo de gestos crudos, ganador y descartados. | Media | ✅ Cumplido |
| RF14 | Registrar logs de diagnóstico en JSONL por sesión. | Media | ✅ Cumplido |
| RF15 | Activar comandos de voz y mapearlos a acciones. | Media | ⚠️ Parcial |
| RF16 | Controlar cursor por mirada estimada. | Media | 🔲 Pendiente |

## Backlog priorizado

| Prioridad | Tarea | Motivo |
| --- | --- | --- |
| P0 | Validar carga de modelos de voz en entorno limpio | El módulo de voz requiere .pkl en assets/models/modelos_v2/. Sin ellos la voz no funciona. |
| P0 | Completar suite de tests (UI, voz, integración) | Ya existen tests para arbiter, scores y logger. Falta cobertura de mapeo de acciones y flujo de UI. |
| P1 | Hacer configurable el umbral de clic por guiño desde la UI | Hoy usa umbrales fijos en código. Usuarios con diferentes condiciones lo necesitan ajustar. |
| P1 | Ajuste fino de umbrales por tipo de gesto en el perfil juego_simple | El perfil existe pero los umbrales por defecto pueden necesitar calibración según el usuario. |
| P1 | Unificar ruta principal (main_window) y ruta experimental (AppController) | Evita confusión y deuda técnica entre UI principal y controlador OpenCV standalone. |
| P2 | Herramienta de resumen de logs JSONL | Con logs disponibles, una herramienta que muestre confusiones frecuentes acelera la calibración. |
| P2 | Implementar o retirar activation_word de voz | Aparece en config pero no tiene efecto hoy. |
| P2 | Medición formal de latencia y consumo de CPU | Permite validar el impacto del arbitraje y el modo realtime con números concretos. |
| P3 | Estimación de mirada real y calibración de pantalla | Extensión futura, no parte del MVP actual. |

## Criterios de aceptación para la próxima entrega

La app arranca desde python -m app.main en un entorno limpio documentado.

La cámara muestra rostro/malla y gesto detectado sin errores visibles.

Un perfil puede mapear al menos tres gestos, con al menos uno en modo key_hold.

El perfil juego_simple permite jugar un juego de flechas con latencia aceptable.

El mouse por nariz se recalibra y respeta los ajustes del perfil activo.

Los toggles de Mouse y Voz en Configuración aplican inmediatamente.

El panel 'Voz en vivo' muestra estado, módulo y comando en tiempo real.

Los clics por guiño se pueden activar de forma consistente.

La tarjeta de diagnóstico muestra ganador, crudos y descartados correctamente.

README, requirements.txt y estos documentos cuentan la misma verdad del proyecto.

## Riesgos y decisiones pendientes

| Riesgo | Impacto | Mitigación recomendada |
| --- | --- | --- |
| Dependencias de voz faltantes o versiones incorrectas | Módulo de voz queda deshabilitado en entorno nuevo. | Probar instalación limpia y documentar versiones exactas. |
| Umbrales calibrados para una sola persona | Falsos positivos en otros usuarios. | Calibración guiada en primera ejecución y perfiles por usuario. |
| Acciones pyautogui disparan sobre el sistema real durante pruebas | Acciones no deseadas. | Modo simulación/test sin ejecución real y confirmaciones para acciones peligrosas. |
| Código experimental (AppController) mezclado con ruta principal | Mantenimiento más difícil. | Separar demo/experimental de la app principal. |
| Latencia perceptible en juegos con gestos de tipo key_hold | El juego no responde a tiempo para maniobras rápidas. | Usar modo realtime, ajustar hold_activation_frames=1 y gesture_cooldown bajo por perfil. |